## PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …………. w Goszczynie  pomiędzy:

- Gminą Goszczyn, z siedzibą przy ul. Bądkowskiej 1B, 05-610 Goszczyn,

NIP: 7971904280, REGON 670223669, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Goszczyna – Waldemara Kopczyńskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Goszczyn – Małgorzaty Chojeckiej,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

2. ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….,

zwaną w treści umowy "Wykonawcą" lub „Inspektorem nadzoru”,

w wyniku przeprowadzenia postępowania, bez stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Goszczyn” z podziałem na 2 części:

Cz. I  „Przebudowy drogi gminnej nr 160419W Goszczyn – granica gminy (Piekarty), gmina  Goszczyn”

Cz. II „Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola – droga krajowa                nr 7, gmina Goszczyn”

§ 2.

- Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z przedmiarem, specyfikacją techniczną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających,

- Uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,

- Współpraca z kierownikiem budowy w zakresie dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z przedmiarem lub specyfikacja techniczną.

- Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacją techniczną,

- Wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania inwestycyjnego,

- Analiza i ocena dotyczące proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,

- Uczestniczenie w odbiorze końcowym,

- Sprawdzanie obmiarów wykonanych robót i potwierdzania prawidłowości kalkulacji w kosztorysach powykonawczych robót zamiennych i dodatkowych,

- Przyjęcie od Wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i przekazanie tej dokumentacji Zamawiającemu,

- Pobytu na własny koszt na terenie budowy co najmniej 1 raz dziennie w trakcie wykonywania robót oraz na każdy wniosek Wykonawcy zadania inwestycyjnego lub Zamawiającego,

§ 3.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do kierowania/nadzoru robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: decyzja nr ………………………………… z dnia ………………………..

- Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

§ 4.

Termin wykonania przedmiotu umowy określony przez Zamawiającego:

dwa miesiące od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 5.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi Nadzoru należność za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości ……………% od kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy robót budowlanych tj. ……………. zł. brutto, w tym …….% VAT tj. …………… zł. netto.

§ 6.

Warunki wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy:

Płatność końcowa – Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie po końcowym odbiorze zadania, w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek wskazany na fakturze i wykazany na białej liście podatników VAT.

§ 7.

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn, w terminie 1 miesiąca od wystąpienia tych przyczyn.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 8.

- Wykonawca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu i mogą być dokonane w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub w następujących sytuacjach:

- w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ze względu na zmianę terminu wykonania robót budowlanych,

- w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne,

- zmiany przepisów prawnych wpływających na zakres lub przedmiot umowy,

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy realizacja robót nie dojdzie do skutku - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu przy uwzględnieniu tej części robót, które nie zostaną wykonane,

- skrócenia terminu wykonania robót budowlanych.

§ 8.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % całkowitej ceny umownej brutto,

- za nieuzasadnioną nieobecność na naradach lub spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót - w wysokości 0,5 % całkowitej ceny umownej brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak nadzorowania budowy powodujący brak skuteczności nadzoru - w wysokości 0,5 % całkowitej ceny umownej brutto za każdy stwierdzony przypadek.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Inspektora nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 11.

W zakresie ochrony danych osobowych obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 UE.

§ 12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA   				        ZAMAWIAJĄCY

..................................................			.................................................